UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

CARRERA COMPUTACIÓN EN LÍNEA

Sede matriz “Guayaquil”

MATERIA: Ingeniería de Software I

PROYECTO DE SOFTWARE – SISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIOS PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (SGI-PYMES)

GRUPO 1:

- Cabrera Bohorquez Anthony

- Casco Bravo Wendy

- Jaime Ascencio Xavier

- Rivadeneira Baque Ronaldo

- Sevillano Fierro Juan

DOCENTE: Ing. Bryan Orlando Vélez San Martin

FECHA: 21/07/2026

Contenido

Técnicas de levantamiento de requerimientos	3

Técnica 1: Entrevista semiestructurada.	3

Técnica 2: Observación directa.	4

Avance funcional del prototipo (MVP en 75%)	5

Evidencia inicial del Plan de Gestión del Proyecto	6

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)	6

Cronograma	7

# Técnicas de levantamiento de requerimientos

## Técnica 1: Entrevista semiestructurada.

Objetivo

Identificar las necesidades y problemas relacionados con el control del inventario en una pequeña empresa.

Instrumento utilizado: Guía de entrevista.

Entrevistado: Encargado de bodega / Propietario.

Fecha: 20 de julio de 2026

Preguntas:

- ¿Cómo registra actualmente los productos del inventario?

- ¿Qué problemas presenta el método actual?

- ¿Cómo controla las entradas y salidas de productos?

- ¿Con qué frecuencia actualiza el inventario?

- ¿Qué información considera indispensable para cada producto?

- ¿Necesita generar reportes? ¿Cuáles?

- ¿Qué usuarios utilizarán el sistema?

- ¿Qué funcionalidades considera prioritarias?

Evidencia obtenida

De la entrevista se identificaron los siguientes requerimientos:

- Registro de productos.

- Registro de categorías.

- Registro de proveedores.

- Control de entradas y salidas.

- Actualización automática del stock.

- Alertas por stock mínimo.

- Reportes de inventario.

- Administración de usuarios.

- Historial de movimientos.

## Técnica 2: Observación directa.

Objetivo

Analizar el proceso actual de control del inventario y detectar oportunidades de mejora.

Instrumento utilizado: Lista de observación.

| Aspecto observado | Sí | No | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| El inventario se registra manualmente | X |  | Se utiliza una hoja de cálculo. |
| Existe control de entradas | X |  | Se registra manualmente. |
| Existe control de salidas | X |  | No siempre se actualiza el stock. |
| Se generan reportes automáticos |  | X | Los reportes se realizan manualmente. |
| Hay control de usuarios |  | X | Todos utilizan el mismo archivo. |
| Se generan alertas de stock bajo |  | X | No existe ningún mecanismo. |

Evidencia obtenida

Durante la observación se identificó que:

- El inventario se administra mediante hojas de cálculo.

- No existe control de usuarios.

- No hay historial de movimientos.

- El stock se actualiza manualmente.

- Se producen errores por registros duplicados.

- No existen alertas para productos con pocas existencias.

- La elaboración de reportes requiere mucho tiempo.

Resultado del levantamiento

Con la información obtenida mediante ambas técnicas se definieron los requerimientos funcionales y no funcionales del Sistema de Gestión de Inventarios, sirviendo como base para el desarrollo del prototipo.

# Avance funcional del prototipo (MVP en 75%)

| Funcionalidad | Estado |
| --- | --- |
| Inicio de sesión | Completado |
| Panel principal (Dashboard) | Completado |
| Gestión de productos (CRUD) | Completado |
| Gestión de categorías | Completado |
| Gestión de proveedores | Completado |
| Registro de entradas de inventario | Completado |
| Registro de salidas de inventario | Completado |
| Actualización automática del stock | Completado |
| Consulta de inventario | Completado |
| Búsqueda de productos | Completado |
| Historial de movimientos | Completado |
| Alertas de stock mínimo | Completado |
| Reportes en PDF y Excel | En desarrollo |
| Gestión de usuarios | En desarrollo |
| Copias de seguridad | Pendiente |

Evidencia del avance funcional

Las funcionalidades implementadas permiten demostrar el funcionamiento principal del sistema:

- Inicio de sesión con autenticación.

- Visualización del Dashboard.

- Registro y edición de productos.

- Administración de categorías y proveedores.

- Registro de entradas y salidas de inventario.

- Actualización automática del stock.

- Consulta del historial de movimientos.

- Búsqueda rápida de productos.

- Visualización de alertas cuando el stock alcanza el nivel mínimo.

El desarrollo actual representa aproximadamente el 75% del alcance funcional definido para el prototipo.

# Evidencia inicial del Plan de Gestión del Proyecto

## Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

Proyecto: Sistema de Gestión de Inventarios

1. Inicio

1.1 Definición del proyecto

1.2 Identificación de interesados

2. Ingeniería de Requerimientos

2.1 Entrevistas

2.2 Observación directa

2.3 Elaboración del SRS

2.4 Validación de requerimientos

3. Diseño

3.1 Diagramas UML

3.2 Modelo Entidad-Relación

3.3 Diseño de interfaces

4. Desarrollo

4.1 Desarrollo del módulo de autenticación

4.2 Desarrollo del módulo de productos

4.3 Desarrollo del módulo de proveedores

4.4 Desarrollo del módulo de inventario

4.5 Desarrollo del Dashboard

4.6 Desarrollo del módulo de reportes

5. Pruebas

5.1 Pruebas unitarias

5.2 Pruebas de integración

5.3 Corrección de errores

6. Documentación

6.1 Manual de usuario

6.2 Manual técnico

7. Cierre

7.1 Presentación del proyecto

7.2 Entrega final

## Cronograma

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación del proyecto | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Entrevistas y observación |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Elaboración del SRS |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Diseño UML y Base de Datos |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Desarrollo del Login |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Desarrollo de Productos |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Desarrollo de Categorías |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Desarrollo de Proveedores |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Desarrollo de Entradas y Salidas |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Dashboard |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Reportes |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Gestión de Usuarios |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Pruebas |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Documentación |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Presentación Final |  |  |  |  |  |  |  | X |